Grupo 5 (Tomás Batista, Flávia Figueiredo, João Dias, Diogo Andrade)

a)

- A situação com os STIC agravou-se, eles estiveram super ocupados e com dificuldades em reunir (ainda mais, porque até agora reunimos 3x com eles).

  - Convém realçar que estivemos à espera de uma zona de testes (switches) e de uma API para dar retrieve dos switches desde dia 20 de fevereiro e chegou-nos apenas a dia 23 de março (pedido ao qual recebemos 3 switches para usar e indicações para usar um .txt como “API”, que teve de ser criado por nós)

- Todas as dificuldades e implicações que o covid-19 trouxe.

  - É uma coisa nova para todos

  - Isolamento

  - Trabalhar à distância é mais complicado, seja do orientador tanto como do grupo

Em suma, nós já estávamos atrasados devido aos problemas de comunicação e resposta da parte dos stic e a quarentena só veio agravar. Com a situação do covid-19, os Stic e restantes entidades viram-se impossibilitados de nos conseguirem providenciar o material necessário durante os primeiros tempos de quarentena.

b)

Para colmatar todos estes problemas iremos trabalhar arduamente para conseguirmos ultrapassar isto.